Progress Report 1

2026년 5월 8일   |   고급캡스톤디자인

■ 기본 정보

| 프로젝트명 | GraphRAG 기반 다중 에이전트 금융 의사결정 지원 시스템 | 이름 | 권지성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 학번 | 20211723 | 소속 | AI소프트웨어학부 (부전공: 금융학부) |

■ 주요 내용

중간보고서(2026.04.13) 제출 당시: 터미널/콘솔 기반 프로토타입, 5노드 LangGraph 구조, 실 DB·LLM 연동 검증 완료. 이후 아래 항목들을 추가 구현.

1. Web UI 통합 및 Generative UI 완성

- 터미널 기반 에이전트 로직을 Next.js 대시보드(FinGraph Insight)에 완전 연동

- SSE 기반 실시간 분석 스트리밍 브라우저 동작 확인

- 분석 결과 3-패널 구성: Quantitative Metrics / Compliance Risk / Orchestrator Consensus

- HALT ENGINE / RUN ANALYSIS 버튼을 통한 실시간 제어 UI 구현

2. 에이전트 아키텍처 고도화 — 5노드 → 8노드

- intent_classifier 노드 추가: 그래프 진입 전 질의 의도 분류 및 경로 선택

- critic 노드 추가: 분석 결과의 인용 완결성·논리 모순 점수화

- reflector 노드 추가: critic 점수 미달 시 파이프라인 자동 재시도

- MAX_REFLEXIONS 가드 도입 → 무한루프 방지 로직 완성

- pytest 70건 전체 통과 / LocalFallbackGraph로 외부 의존 없는 전체 동작 검증

3. Retrieval 2.0 — 검색 계층 재설계

- 임베딩 캐시(InMemory LRU+TTL / SQLite) 신설 → 반복 질의 비용 절감

- 쿼리 플래너 도입: 복합 질의를 LLM 또는 휴리스틱으로 서브쿼리 분해

- Cypher 안전성 가드 적용: 읽기 전용 화이트리스트로 DB 무결성 보장

- 프롬프트 인젝션 및 범위 외 질의 사전 차단 로직 추가

4. 메모리·보안·관측성 구축

- 세션 체크포인터: PostgresSaver/SqliteSaver 기반 스레드별 상태 영속

- 에피소드 아카이브: 분석 완료 세션 이력 저장

- 보안: PII 가드레일, append-only 감사 로그, HS256 자체 JWT 인증

- 관측성: Prometheus 호환 인메모리 메트릭, 구조화 로깅, trace_id 분산 추적

5. 인프라 및 평가 체계

- Dockerfile + docker-compose 구성 (fallback-first / --profile real 선택 기동)

- GitHub Actions CI: pytest 및 골든셋 pass rate 게이팅 적용

- 골든셋 12문항(삼성전자·SK하이닉스·NAVER·카카오·LG CNS) 및 eval 하네스 구축

■ 향후 계획

- RAGAS 지표(faithfulness, answer_correctness) CI 게이팅 통합

- LLM 토큰 스트리밍 + SSE v2 결합으로 실시간 응답성 개선

- Multi-entity 쿼리(복수 기업 비교) 분해 정확도 보완

- 5.25 최종 결과보고서 및 시연 동영상 제출